DAILY SCRUM MEETING NOTES

Sprint 1 : 23.06.2026 – 03.07.2026

Sprint 2 : 06.07.2026 – 19.07.2026

- SPRINT – 1

23.06.2026:

- Saat 19.00 - Ekip üyeleri; Abdülaziz, Yasin, Münevver ve Umut Can Slack kanalı üzerinden tanıştı ve ürün fikirleri üzerinde araştırmalarını sunarak karar vermeye çalıştılar. 2 gün sonrası için herkesin daha fazla araştırma yapması istenerek ürün fikri için son karara varılmadı.

25.06.2026

- Saat 19.30 : Ekip üyeleri Abdülaziz, Yasin ve Münevver fikirler üzerinde tartıştılar. 21.30’da biten toplantı sonucunda Abdülaziz’in fikri beğenilerek ürün fikrini kesinleştirdiler.

26.06.2026

- Abdülaziz: Ekip formu için güncellemeleri yaptı.

- Münevver : Ekip bilgilendirme formunu tamamladı. Trello üzerinden ekip üyelerini ekleyerek proje yönetimine başlandı. Görev dağılımı yapıldı.

**Umut Can sınav haftasında olduğundan dolayı ekip anlayışla karşıladı ve bu haftalık görev dağılımı Abdülaziz, Yasin ve Münevver arasında yapıldı.**

27.06.2026

- Abdülaziz: Next.js altyapısını ve tasarım atomlarını kurdu.

- Yasin: form state yapılarını çıkardı.

- Münevver: backend'den gelecekmiş gibi simüle edilen mock AI veri şemasını (JSON) hazırladı.

01.07.2026

- Abdülaziz:  Landing Page'i tamamladı.

- Yasin: Formu bitirip loading animasyonunu bağladı.

- Münevver:  Gelen verileri anlamlı risk analiz kartlarına dönüştürerek `/dashboard` rotasında arayüz birleştirmesini tamamladı.

03.07.2026

- Abdülaziz:  Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- Yasin: Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- Münevver:  Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- SPRINT - 2

06.07.2026

- Abdülaziz: Bootcamp soru cevap yayınına katıldı ve diğer ekip üyelerini bilgilendirdi.

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz, Yasin ve Umut Can’ın ortak kararı ile her ekip üyesinin şahsi yoğunluğundan dolayı 8 gün çalışmaya ara verildi.

- Umut Can: Bütünleme sınavına (Tıp fakültesi öğrencisi) kaldığını ve bu sınavı geçememe durumunda tüm seneyi tekrar okuması gerektiğini belirtti, projeye devam etme konusunda ki riskini dile getirdi. Ekip üyeleri destek olacağını söyledi. Kesin kararı net değil, sınav sonrası tekrar görüşülecek.

14.07.2026

- Yasin: Projeyle ilgili eksik kodları bulunuyordu, tamamlayıp GitHub repoya taşıdı.

- Abdülaziz ve Münevver üründeki görsel bütünlüğün eksikliğinin düzeltilmesi gerektiğini belirttiler, buna göre planlama yapılacak.

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz ve Yasin; güncellenen kodlar sonrasında Sprint 1 kodlarında hatalar aldı, düzenlenerek sıfır hata ile birleştirerek stabil build aldılar.

15.07.2026

- Abdülaziz: Ürün için ek özelliklerden Whatsapp/Telegram botu fikrini sundu.

- Münevver: Ürün için Mobil uygulama fikrini sundu.

- Ekip üyeleri Whatsapp/Telegram botu fikrininde karar verdiler.

16.07.2026

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz ve Yasin; görev dağılımından önce Yasin’in form yapısını (analyze sayfasına eklenen form elemanları hazır mı, yoksa sadece UI tasarımımı yapıldı?) , Münevver’in dashboard veri kabulünü(props mu, hardcoded mı?) ve data contract uyumu hakkında ki bilgileri detaylıca incelediler.

- Abdülaziz: Ürünün geliştirilmesi için eksiklikleri belirleyerek görev dağılımını yaptı.

- Münevver: Trello’da proje yönetimi görevlerini düzenledi ve ekip üyelerine görevlerini atadı.

17.07.2026

- Abdülaziz:, TravelContext.tsx dosyasını oluşturup runAiSimulation fonksiyonunu yazdı. Ardından global CSS ile herkesin sayfasını premium karanlık temamıza eşitlenmesini tamamlayacak.

- Yasin : Abdülaziz’in yazacağı Context yapısını beklerken manuel girdi alanları ile text-area alanlarını tek forma birleştirdi. Ajan tarama animasyonunu 2.6 saniyelik simülasyona senkronize edecek.

- Münevver: Dashboard kartları modüler şekilde props kabul ediyordu. Statik mock veri dosyasını tamamen kaldırıp, sayfayı useTravel kancasından gelecek verilere bağladı. Veri null geldiğinde çalışacak hata panelini tasarlayacak.

18.07.2026

- Abdülaziz: Context motorunu tamamladı ve GitHub repoya pushladı. runAiSimulation girdileri Münevver’in beklediği şemaya dönüştürüyor. Global CSS ayarları yapıldı, tüm sayfalar artık koyu tema. Landing page chatbot alanları eklendi. Ürünün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı.

- Yasin: Context'i çekti. Form submit edildiğinde runAiSimulation fonksiyonunu tamamladı. 2.6 saniyelik yazı tarama animasyonunun ardından sorunsuzca /dashboard rotasına yönlendirme yapıldı.

- Münevver: Küresel hafızadan veri okuma mimarisini kurdu. Form doldurulup gelindiğinde dinamik olarak risk kartları değişiyor. Doğrudan linkle girmeye çalışanlar için tasarladığı "Empty State" paneli ve Abdülaziz’in yönlendirme butonunun çalıştığını kesinleştirdi.  Ürün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı. Güncellemeleri önce branche attı, ekip üyeleri onayladıktan sonra GitHub repoda maine taşıdı. Sprint 2 ve DailyScrumMeeting Sprint2 notlarını düzenleyerek ReadMe’yi güncelledi.

19.07.2026

- Yasin : Ürünün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı. GitHub repoya kodlarını pushladı.

- Münevver : Yasin’nin gönderdiği ürün görüntülerini de Sprint2’ ye ekleyerek, Sprint2 ReadMe’yi güncelledi.