DAILY SCRUM MEETING NOTES

Sprint 1 : 23.06.2026 – 03.07.2026

Sprint 2 : 06.07.2026 – 19.07.2026

Sprint 3: 20.07.2026 – 01.08.2026

- SPRINT -1

23.06.2026:

- Saat 19.00 - Ekip üyeleri; Abdülaziz, Yasin, Münevver ve Umut Can Slack kanalı üzerinden tanıştı ve ürün fikirleri üzerinde araştırmalarını sunarak karar vermeye çalıştılar. 2 gün sonrası için herkesin daha fazla araştırma yapması istenerek ürün fikri için son karara varılmadı.

25.06.2026

- Saat 19.30 : Ekip üyeleri Abdülaziz, Yasin ve Münevver fikirler üzerinde tartıştılar. 21.30’da biten toplantı sonucunda Abdülaziz’in fikri beğenilerek ürün fikrini kesinleştirdiler.

26.06.2026

- Abdülaziz: Ekip formu için güncellemeleri yaptı.

- Münevver : Ekip bilgilendirme formunu tamamladı. Trello üzerinden ekip üyelerini ekleyerek proje yönetimine başlandı. Görev dağılımı yapıldı.

**Umut Can sınav haftasında olduğundan dolayı ekip anlayışla karşıladı ve bu haftalık görev dağılımı Abdülaziz, Yasin ve Münevver arasında yapıldı.**

27.06.2026

- Abdülaziz: Next.js altyapısını ve tasarım atomlarını kurdu.

- Yasin: form state yapılarını çıkardı.

- Münevver: backend'den gelecekmiş gibi simüle edilen mock AI veri şemasını (JSON) hazırladı.

01.07.2026

- Abdülaziz:  Landing Page'i tamamladı.

- Yasin: Formu bitirip loading animasyonunu bağladı.

- Münevver:  Gelen verileri anlamlı risk analiz kartlarına dönüştürerek `/dashboard` rotasında arayüz birleştirmesini tamamladı.

03.07.2026

- Abdülaziz:  Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- Münevver:  Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- Yasin: Ürünün ekran görüntülerini aldı. GitHub repoda branch üzerinde ki kodları ekip üyeleri onayladığında main’e taşıdı.

- SPRINT -2

06.07.2026

- Abdülaziz: Bootcamp soru cevap yayınına katıldı ve diğer ekip üyelerini bilgilendirdi.

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz, Yasin ve Umut Can’ın ortak kararı ile her ekip üyesinin şahsi yoğunluğundan dolayı 8 gün çalışmaya ara verildi.

**Umut Can: Bütünleme sınavına (Tıp fakültesi öğrencisi) kaldığını ve bu sınavı geçememe durumunda tüm seneyi tekrar okuması gerektiğini belirtti, projeye devam etme konusunda ki riskini dile getirdi. Ekip üyeleri destek olacağını söyledi. Kesin kararı net değil, sınav sonrası tekrar görüşülecek.**

14.07.2026

- Yasin: Projeyle ilgili eksik kodları bulunuyordu, tamamlayıp GitHub repoya taşıdı.

- Abdülaziz ve Münevver üründeki görsel bütünlüğün eksikliğinin düzeltilmesi gerektiğini belirttiler, buna göre planlama yapılacak.

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz ve Yasin; güncellenen kodlar sonrasında Sprint 1 kodlarında hatalar aldı, düzenlenerek sıfır hata ile birleştirerek stabil build aldılar.

15.07.2026

- Abdülaziz: Ürün için ek özelliklerden Whatsapp/Telegram botu fikrini sundu.

- Münevver: Ürün için Mobil uygulama fikrini sundu.

- Ekip üyeleri Whatsapp/Telegram botu fikrininde karar verdiler.

16.07.2026

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz ve Yasin; görev dağılımından önce Yasin’in form yapısını (analyze sayfasına eklenen form elemanları hazır mı, yoksa sadece UI tasarımımı yapıldı?) , Münevver’in dashboard veri kabulünü(props mu, hardcoded mı?) ve data contract uyumu hakkında ki bilgileri detaylıca incelediler.

- Abdülaziz: Ürünün geliştirilmesi için eksiklikleri belirleyerek görev dağılımını yaptı.

- Münevver: Trello’da proje yönetimi görevlerini düzenledi ve ekip üyelerine görevlerini atadı.

17.07.2026

- Abdülaziz:, TravelContext.tsx dosyasını oluşturup runAiSimulation fonksiyonunu yazdı. Ardından global CSS ile herkesin sayfasını premium karanlık temamıza eşitlenmesini tamamlayacak.

- Yasin : Abdülaziz’in yazacağı Context yapısını beklerken manuel girdi alanları ile text-area alanlarını tek forma birleştirdi. Ajan tarama animasyonunu 2.6 saniyelik simülasyona senkronize edecek.

- Münevver: Dashboard kartları modüler şekilde props kabul ediyordu. Statik mock veri dosyasını tamamen kaldırıp, sayfayı useTravel kancasından gelecek verilere bağladı. Veri null geldiğinde çalışacak hata panelini tasarlayacak.

18.07.2026

- Abdülaziz: Context motorunu tamamladı ve GitHub repoya pushladı. runAiSimulation girdileri Münevver’in beklediği şemaya dönüştürüyor. Global CSS ayarları yapıldı, tüm sayfalar artık koyu tema. Landing page chatbot alanları eklendi. Ürünün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı.

- Yasin: Context'i çekti. Form submit edildiğinde runAiSimulation fonksiyonunu tamamladı. 2.6 saniyelik yazı tarama animasyonunun ardından sorunsuzca /dashboard rotasına yönlendirme yapıldı.

- Münevver: Küresel hafızadan veri okuma mimarisini kurdu. Form doldurulup gelindiğinde dinamik olarak risk kartları değişiyor. Doğrudan linkle girmeye çalışanlar için tasarladığı "Empty State" paneli ve Abdülaziz’in yönlendirme butonunun çalıştığını kesinleştirdi.  Ürün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı. Güncellemeleri önce branche attı, ekip üyeleri onayladıktan sonra GitHub repoda maine taşıdı. Sprint 2 ve DailyScrumMeeting Sprint2 notlarını düzenleyerek ReadMe’yi güncelledi.

19.07.2026

- Yasin : Ürünün görsellerini ekip üyeleri ile paylaştı. GitHub repoya kodlarını pushladı.

- Münevver : Yasin’nin gönderdiği ürün görüntülerini de Sprint2’ ye ekleyerek, Sprint2 ReadMe’yi güncelledi.

- SPRINT-3

20.07.2026

- Münevver: Bootcamp soru cevap yayınına katıldı ve diğer ekip üyelerini bilgilendirdi.

- Ekip üyeleri Münevver, Abdülaziz ve Yasin projedeki eksiklikleri konuştu.

- Bunun üzerine Abdülaziz Bavul ai özelliğinin eklenmesini önerdi, ekip üyeleri fikri kabul ettiler ve plan yapıldı.

**Umut Can’ın projeye devam etmeyeceği kesinleşti.**

21.07.2026

- Abdülaziz: Ürünün geliştirilmesi için eksiklikleri belirleyerek görev dağılımını yaptı.

- Münevver: Trello’da proje yönetimi görevlerini düzenledi ve ekip üyelerine görevlerini atadı.

22.07.2026

- Abdülaziz: src/types/travel.ts tip dosyası ile TravelContext.tsx altyapısını kurdu. Veri tipleri kilitlendi.

- Münevver: /analyze sayfasının genel düzenini inceledi, yeni Wizard form yapısının taslağını çıkardı. Dashboard bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu bagaj veri yapısını belirledi.

- Engeller: .env dosyasındaki API Key eksiklikleri tespit edildi, backend dizine .env oluşturuldu.(Münevver ve Abdülaziz)

23.07.2026

- Abdülaziz: Landing Page üzerindeki BaggageTeaser.tsx bileşeninin kodlamasını tamamladı.

- Münevver: BaggageScannerTab.tsx bileşenine görsel yükleme (<input type='file'>) ve kamera izni altyapısını ekledi.BaggageComplianceCard.tsx kartının UI tasarımını ve 3D kıyaslama barlarını kodladı.

24.07.2026

- Abdülaziz: ChatbotModal.tsx içindeki hardcoded if/else bloklarını kaldırdı ve RAG API isteklerini bağladı. Havayollarının yapısal bilgilerini ekledi.

- Yasin: Form gönderildiğinde runBaggageAiSimulation() tetikleyip /dashboard sayfasına yönlendirdi.

- Münevver: Fotoğraf üzerindeki SVG/Canvas 3D AR boyut rozetlerini (42x22x25 cm) simüle etti. Kapıda olası ceza (€70) ve bekleme tasarrufu (€52) hesaplama kutularını Dashboard'a entegre etti. Form gönderildiğinde runBaggageAiSimulation() tetikleyip /dashboard sayfasına yönlendirdi.

- Engeller: Chatbot sorgularında Gemini API yanıt gecikmesi gözlemlendi; "Yazıyor..." (typing) durumu eklendi. (Münevver ve Abdülaziz)

25.07.2026

- Abdülaziz: src/types/travel.ts içerisinde BaggageAnalysis, BaggageDimensions,

BaggageStatus tipleri tanımladı; RawFormInput ve AnalysisResult güncelledi.

- Münevver: /dashboard rotasına Context verisini okuyan DashboardClientWrapper.tsx sarmalayıcısını ekledi. BaggageComplianceCard.tsx (Limit vs. Tespit Edilen Bavul Kıyaslaması) kartını geliştirdi.

26.07.2026

- Abdülaziz: Landing Page (src/app/page.tsx) üzerine Baggage AI Teaser  ve Omnichannel Telegram Chatbot Modal (ChatbotModal.tsx) ekledi.

- Yasin: - /analyze rotasına "Bavul AI Kamera & Fotoğraf Yükleme" tab'ini ve SVG tabanlı AR 3D boyut rozetlerini (BaggageScannerTab.tsx) ekledi.

- Münevver: Kapı cezası (€70) uyarı kartını ve yapay zeka çözüm önerilerini (€18 yükseltme, €52 tasarruf) görselleştirdi. Veri kaynaklarının (airline-policies.ts) tekilleştirildi ve veri tekrarının temizledi. Ürün görsellerini ve videosunu ekip üyeleri ile paylaştı. Eksiklikleri belirledi, güncellemeleri önce branche attı, ekip üyeleri onayladıktan sonra GitHub repoda maine taşıdı.

- Engeller. API Key kotası olmasına rağmen kota doldu uyarısı çözülmeye çalışıldı.(Münevver ve Abdülaziz)

27.07.2026

- Abdülaziz: route.ts RAG endpoint'inde API çökmesine karşı fallback mekanizması oluşturdu. Anasayfada ki üst barları düzenledi.

- Abdülaziz ve Yasin: API Key sorunu hala devam ediyor, çözmeye çalıştılar.

- Münevver: BaggageComplianceCard.tsx (Limit vs. Tespit Edilen Bavul Kıyaslaması) kartını geliştirdi. Taranan bagaj boyutlarını manuel slider'lar ve ana Wizard formu ile senkronize hale getirdi. DashboardClientWrapper.tsx bileşenini yazarak Context ile Server Component arasındaki uyumsuzlukları giderdi.

28.07.2026

- Abdülaziz: Derleme aşamasında alınan TypeScript tip uyumsuzlukları travel.ts güncelleyerek çözdü. RAG Servis & Fallback Altyapısı:** API anahtarı eksiklikleri veya ağ kopmalarında uygulamanın çökmesini önleyen Demo Safety Guard (Fallback) mekanizmasını tamamladı.

- Münevver: Analiz sayfasında Türkiye base olan havayollarının ikonlarında kaymalar mevcuttu, düzenlendi. Backend kısmını geliştirdi. API Key problemini çözmeye çalıştı. Eksiklikler tamamlandıktan sonra üst barda kaymalar yaşanmıştı bu yüzden üst barı ve çalışmayan butonları düzenledi.

- Engeller: Tüm sistemde çalışan üründe çalışmayan butonlar sonradan oluştu ekip üyeleri(Abdülaziz ve Münevver) bu sorunu halletmeye çalıştı ve problemi çözdüler. Sonrasında bir toplantı yaparak projenin eksikliklerini tekrar gözden geçirdiler.

29.07.2026

- Abdülaziz: RAG Servis & Fallback Altyapısı:** API anahtarı eksiklikleri veya ağ kopmalarında uygulamanın çökmesini önleyen Demo Safety Guard (Fallback) mekanizmasında sorunlar yaşandı, onları düzenledi ve tamamladı.

- Münevver: Türkiye Merkezli Havayolları ekledi. Hukuki Sorumluluk Reddi (Legal Disclaimer Banner) ekledi. Güncellemeleri önce kendi munevver branch’e aktardı, ekip üyeleri onayladıktan sonra GitHub repoda maine taşıyarak GitHub’a push etti.

30.07.2026

- Abdülaziz: Tüm kodları GitHub’a push etti. Fakat RAG çalışmasında sorun yaşandı, düzeltmeye çalıştı.

- Münevver: DailyScrumMeeting notlarını düzenledi.

31.07.2026

- Münevver: Sprint 3 için proje yönetimi gerekliliklerini düzenledi.

- Abdülaziz: Ürünün son halinde sorunlar yaşandı, çalışmayan ve eksik çalışan yerler oldu, onları düzenledi.

- Yasin: Tüm kodları GitHub’a push etti. Fakat RAG çalışmasında sorun yaşandı, düzeltmeye uğraştı.

01.08.2026

- Yasin: Ürün teslimi ile ilgili video metnini hazırladı. Bireysel akademi kapanış formunu doldurdu.

- Abdülaziz: Ürünün son halini şekillendirdi. Ürün YouTube videosunu çekti ve YouTube’a yükledi. Bireysel akademi kapanış formunu doldurdu.

- Münevver: GitHub’da Sprint 3 ve DailyScrumMeeting Sprint 3 notlarındaki eksiklikleri tamamlayarak ReadMe’yi güncelledi. Bireysel akademi formunu tamamladı. Ekip bootcamp ürün teslim formunu da tamamlayarak, projenin son gerekliliklerini yerine getirdi ve projeyi kapattı.